|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间： | 2020年8月20日 |
| 参加人： | 新自信: 王伟等  研发中心: 孙乃裕、雷志超、何自豪、唐佳振 |
| 会议地点： | 新自信会议室 |
| **会议内容摘要** | |
| 1. 展示项目一阶段新自信门户网站界面及功能；展示门户后台管理系统相关操作。 2. 确认项目二阶段询价比价功能流程：   1、项目来源开始（项目名称和项目来源）  2、询价内容（询价具体内容来源于excel模板：由新自信提供）  3、询价内容的报价单需要上传  4、物质编码：项目来源码+设备分类码+年月（四位数字）+三位流水号；新自信已确认；  5、审核流程：商务审核（询价时）、工程审核（询价时）、最终审批；  6、权限：询价拥有项目信息录入、设备录入、报价表上传等权限；商务拥有除价格信息以外的所有权限；工程除价格、供应商以外的所有权限；比价、最终审批拥有所有权限。 | |